АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2016                                                                                            № 6

О мерах по защите населения и территории

Цацинского сельского поселения от возможных

последствий весеннего паводка 2016 года

В целях обеспечения защиты населения и территории Цацинского сельского поселения от возможных последствий весеннего паводка 2016 года, а так же обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций администрации Цацинского сельского поселения

п о с т а н о в л я ю

1. Утвердить «План противопаводковых мероприятий на территории Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области в 2016 году» Приложение № 1.

2. Уточнить состав сил и средств, для проведения аварийно-спасательных работ.

3. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Цацинского сельского поселения                                     Н.Н.Попова

Приложение № 1

к постановлению главы

Цацинского сельского поселения

от 27.01.2016 г. № 6

П Л А Н

противопаводковых мероприятий на территории

Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального района

Волгоградской области в 2016 году.

| № п\п | Вопросы, планируемые к рассмотрению | Дата проведения | Кто проводит | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия прогнозно-аналитического характера |
| 1. | Принять меры безопасности в предполагаемых зонах затопления населенного пункта | до 1 апреля | Глава поселения |  |
|  | Мероприятия организационно-оперативного характера |
| 1. | Провести заседание КЧС и ОПБ поселения по вопросу: «Организация подготовки безопасного пропуска весеннего половодья, предупреждению и ликвидации ЧС» | 29 января | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 2. | Создать оперативную группу для организации работы по предупреждению ЧС на водных объектах. | Февраль-март | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 3. | Обеспечить сбор информации о паводковой обстановке | В период паводка | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 4. | Подготовить распорядительные документы администрации и объектов экономики (о порядке эвакуации, охраны имущества граждан, привлечения населения к работам, порядке движения транспорта, санитарно-эпидемиологических мероприятиях и т.д.) | До 30 марта | Глава поселения, председатель КЧС и ОПБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Провести обследование ГТС, водохранилищ, линий электропередач, подстанций, дорог на предмет готовности к пропуску паводковых вод. Подготовить водопропускные сооружения под автотрассами, дорогами в населенных пунктах. Организовать работы по регулярной очистке водосточных труб, водосборных колодцев, коллекторов от мусора и льда. | март | Глава поселения |  |
| 6. | Проверить готовность системы оповещения населения | до 25 марта | Глава поселения |  |
| 7. | Проверить техническое состояние и привести в готовность плавсредства, а автотранспорт и другие материально-технические ресурсы, необходимые для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения аварийно-спасательных работ во время прохождения паводка | до 30 марта | Глава поселения |  |
| 8. | Определить места отгона животных из зон возможных подтоплений, создать запасы кормов на период паводка | март | Глава поселения |  |
| 9. | Провести информирование граждан о прогнозе наводнения, действиях населения во время весеннего половодья | март | Председатель КЧС и ПБ |  |

Состав сил и средств, привлекаемых к выполнению

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего

половодья и паводков 2016 года.

| № п\п | Наименование организации | Состав выделяемых сил | Основание | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУ «Хозяйственное управление Цацинского сельского поселения» | ГАЗ 3309 МТЗ – 82 ДТ - 75 | 4 | По телефонам 6-73-36, 6-73-45 |